|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avado retroalimentación de tus paresnces de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibien y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En el área de desarrollo web, he cumplido las actividades planificadas dentro de los plazos establecidos e, incluso, he avanzado antes de lo previsto en el diseño de la interfaz de usuario. Actualmente, la aplicación se encuentra integrada con la base de datos, lo que permite realizar pruebas funcionales con datos reales y validar el comportamiento del sistema. Entre los factores facilitadores, destaca la comunicación fluida con el cliente

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos la complejidad arquitectónica implementando un sistema de documentación "viva" y centralizada en la raíz del proyecto. Creamos archivos de handoff diario (como 05-estado-actual.md) que mantienen alineados tanto al equipo como a los agentes de desarrollo (IA).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación: Bueno, he puesto mucho énfasis en que todo se haga a base de las necesidades y gusto con el cliente Destacó: La rigurosidad para mantener el enfoque en la experiencia del usuario final (los técnicos en terreno). Por mejorar: Debemos afinar las pruebas en caso de varios registros simultaneos

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es metodológica: ¿Cuál es la mejor manera de presentar y justificar formalmente en el informe final (y ante la comisión) el uso de "AI-Driven Development" (Desarrollo impulsado por IA) como una decisión de arquitectura ágil? Queremos asegurar que los docentes evalúen nuestra capacidad de orquestación, creación de "guardrails" (reglas de contexto) y toma de decisiones técnicas, más allá de la escritura manual del código fuente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual está funcionando a la perfección. Al dividir el Monorepo, Nicolas lidera la Arquitectura y el Frontend Móvil (/mobile), mientras yo me enfoco en el Dashboard Web (/web en Next.js). No necesitamos redistribuir, pero sí debemos iniciar una nueva actividad conjunta: definir el “Contrato de API” exacto. Dado que la app móvil ya está lista para enviar la data de las palmetas, yo debo preparar los Triggers en Supabase para que el dashboard web reaccione en tiempo real a las sincronizaciones del móvil.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: El Monorepo en GitHub ha sido un gran acierto: permite trabajar de forma asíncrona pero integrada. Las decisiones sobre la base de datos (PostgreSQL) y la paleta de colores se reflejan de inmediato en el trabajo del otro. Aspectos por mejorar: Aumentar la frecuencia de las reuniones de sincronización (Daily Stand-ups), ya que el avance rápido en cada frente (móvil y web) puede generar desalineaciones.